CERTIFICACIÓN DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL Y EXPERIENCIA TÉCNICA

Asistente de Ventas Inteligente (Clon IA) Omnicanal — COMPUMAX COMPUTER S.A.S.

YESENIA MATILDE MERCHÁN PINZÓN, mayor de edad, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.065.866.676, actuando en calidad de Representante Legal de CAMPUSLANDS S.A.S. BIC, sociedad identificada con NIT 901.628.406-1 y domicilio principal en Floridablanca, Santander, en ejercicio de sus facultades legales y estatutarias y con fundamento en el contrato y en los registros técnicos institucionales de la sociedad, CERTIFICA:

1. IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE Y DEL CONTRATO

•	Cliente (Contratante): COMPUMAX COMPUTER S.A.S., NIT 804.005.914-6, con domicilio en Bucaramanga, Santander.

•	Representante legal del Cliente: Mauricio Navas Almeida, C.C. No. 91.487.056.

•	Contratista: CAMPUSLANDS S.A.S. BIC, NIT 901.628.406-1, con domicilio en Floridablanca, Santander.

•	Objeto contractual: Contrato de Prestación de Servicios para el diseño, desarrollo, implementación y transferencia de un Asistente de Ventas Inteligente (Clon IA) omnicanal, orientado a fortalecer la gestión comercial y de servicio al cliente del Contratante.

•	Ubicación de ejecución: Bucaramanga, Santander (domicilio del Cliente).

•	Fecha de suscripción del Contrato: 16 de octubre de 2025.

2. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

Conforme a la Cláusula Tercera del Contrato, las actividades ejecutadas por CAMPUSLANDS S.A.S. BIC comprendieron las siguientes fases:

•	Fase 1 – Descubrimiento y Análisis: talleres de levantamiento de información con las áreas de marketing, comercial y TI del Cliente; modelado de procesos de leads, inventario, agenda, CRM y reportería; definición de flujos de usuario y reglas de negocio; diseño de contratos de datos para integración con FORZA; documento de requerimientos y blueprint técnico; matriz de reglas de negocio con criterios de aceptación.

•	Fase 2 – Diseño de Experiencia y Arquitectura: desarrollo del argumentario comercial; wireframes y prototipos del chat conversacional; diseño del panel ejecutivo con KPIs, embudo comercial y alertas; definición de la arquitectura de integración con WhatsApp Business, CRM y FORZA; establecimiento de condiciones de seguridad y cumplimiento (Habeas Data, protocolos TLS 1.2 o superiores); entrega de prototipos navegables y documentación de arquitectura con disponibilidad mínima del 99.5%.

•	Fase 3 – Desarrollo e Integraciones: desarrollo de un modelo de procesamiento de lenguaje natural (NLP) optimizado para el sector inmobiliario; funciones de envío de fotos, videos, planos, precios y opciones de financiamiento; módulos de inventario en tiempo real, agenda, cotización, seguimiento y handoff a asesor; integraciones completas con FORZA (inventario, precios y promociones con caché); sincronización de clientes y leads con consentimiento; pruebas unitarias e integración continua; observabilidad y trazabilidad por lead_id; entrega de versión alfa funcional en ambiente de pruebas.

•	Fase 4 – QA, Seguridad y Piloto: pruebas funcionales y de rendimiento del sistema; pruebas de seguridad, incluyendo circuit breakers y fallbacks; piloto controlado con leads reales; activación de recordatorios, reactivaciones, post-visita y medición de NPS; capacitación a usuarios clave (asesores y gerencia); ajustes derivados del feedback del piloto; despliegue del piloto productivo; entrega de informes de pruebas y manuales de usuario.

•	Fase 5 – Despliegue Final y Transferencia: lanzamiento completo del sistema en el portafolio definido; migración y actualización de datos; capacitaciones generales al equipo del Cliente; entrega de runbooks de soporte y plan de rollback; activación de módulos avanzados de analítica predictiva y escalamiento multi-proyecto; entrega del sistema en operación final con su documentación técnica; configuración de dashboards de integraciones (salud, latencia y errores); habilitación de KPIs ejecutivos en tiempo real con alertas configurables.

Adicionalmente, conforme a la Cláusula Tercera numeral 6, CAMPUSLANDS S.A.S. BIC realizó la entrega del código fuente completo, la documentación técnica integral (manuales de usuario, flujos, esquemas de integración y configuración del entorno en nube) y garantizó el cumplimiento de los estándares de seguridad, disponibilidad y desempeño establecidos en la Ficha Técnica del proyecto.

3. VIGENCIA Y FECHAS DE EJECUCIÓN

•	Fecha de inicio: 16 de octubre de 2025 (fecha de suscripción del Contrato).

•	Plazo pactado: tres (3) meses calendario, conforme a la Cláusula Cuarta del Contrato.

•	Fecha de finalización: 16 de enero de 2026.

4. PORCENTAJE DE AVANCE Y CONFIRMACIÓN DE FINALIZACIÓN

Se certifica que el objeto del Contrato fue ejecutado y finalizado en un cien por ciento (100%), dentro del plazo contractualmente convenido entre las partes conforme a la Cláusula Cuarta del Contrato.

5. TIPO DE ACUERDO Y VALOR

•	Tipo de acuerdo: precio fijo (suma global), pagadero por hitos y fases de entrega, conforme a la Cláusula Quinta del Contrato.

•	Valor total del Contrato: OCHENTA Y SIETE MILLONES DE PESOS COLOMBIANOS ($87.000.000 COP) + IVA.

•	Esquema de pago: anticipo del 20% ($17.400.000) a la firma del Contrato; 20% ($17.400.000) contra entrega y aceptación de las Fases 1 y 2; 20% ($17.400.000) contra entrega y aceptación de las Fases 3 y 4; y 40% ($34.800.000) a la entrega final y transferencia del sistema.

6. MECANISMO DE ACEPTACIÓN Y PRUEBAS DE SATISFACCIÓN

Conforme a la Cláusula Quinta, Parágrafo Segundo del Contrato, cada hito o fase entregada fue objeto de validación por parte del Cliente, quien contaba con un plazo de cinco (5) días hábiles siguientes a la entrega para presentar observaciones técnicas o funcionales debidamente justificadas; transcurrido dicho plazo sin objeción formal, el entregable se entendía aceptado a satisfacción para todos los efectos contractuales, incluidos los de facturación y pago. La ejecución del esquema de pagos por hitos pactado en la Cláusula Quinta constituye evidencia contractual de la aceptación y satisfacción del Cliente respecto de los entregables de cada fase.

7. EXPERIENCIA TÉCNICA QUE SE ACREDITA

•	Diseño, desarrollo e implementación de asistentes de ventas basados en inteligencia artificial generativa, de carácter omnicanal.

•	Integración de agentes conversacionales con WhatsApp Business y sistemas CRM/ERP de terceros (FORZA Gestión Comercial, FORZA Servicio).

•	Desarrollo de modelos de procesamiento de lenguaje natural (NLP) aplicados al sector inmobiliario.

•	Arquitectura de integración con disponibilidad mínima del 99.5%, y aplicación de condiciones de seguridad conforme a Habeas Data y protocolos TLS 1.2 o superiores.

•	Implementación de paneles ejecutivos, indicadores (KPIs), dashboards de integración y observabilidad técnica.

•	Ejecución de pruebas funcionales, de seguridad y pilotos controlados con usuarios reales.

•	Transferencia de código fuente, documentación técnica y capacitación al equipo técnico y comercial del Cliente.

8. TITULARIDAD Y CONFIDENCIALIDAD

Conforme a la Cláusula Sexta del Contrato, CAMPUSLANDS S.A.S. BIC cedió a COMPUMAX COMPUTER S.A.S. los derechos patrimoniales de uso, reproducción, modificación e integración sobre los componentes desarrollados específicamente para el proyecto, conservando CAMPUSLANDS la titularidad sobre sus frameworks, metodologías, librerías y componentes preexistentes o reutilizables, en los términos de la Cláusula Novena. La presente certificación se expide sin perjuicio de las obligaciones de confidencialidad pactadas en la Cláusula Octava del Contrato, las cuales continúan vigentes conforme a los plazos allí establecidos.

9. CONTACTO DE REFERENCIA

•	Cliente: COMPUMAX COMPUTER S.A.S., NIT 804.005.914-6.

•	Contacto: Mauricio Navas Almeida, C.C. No. 91.487.056, Representante Legal.

•	Domicilio: Bucaramanga, Santander.

10. SOPORTE DOCUMENTAL Y VERIFICACIÓN

Esta certificación se expide con fundamento en el Contrato de Prestación de Servicios celebrado entre COMPUMAX COMPUTER S.A.S. y CAMPUSLANDS S.A.S. BIC, suscrito el 16 de octubre de 2025, y en los registros contractuales y técnicos institucionales asociados al proyecto. Su contenido podrá ser verificado por el destinatario, previa solicitud a CAMPUSLANDS S.A.S. BIC y con sujeción a las obligaciones de confidencialidad, protección de datos personales y propiedad intelectual aplicables.

La presente certificación se expide a solicitud de la parte interesada, en Floridablanca, Santander, a los veintiséis (26) días del mes de enero de dos mil veintiséis (2026).

_____________________________________

YESENIA MATILDE MERCHÁN PINZÓN

C.C. No. 1.065.866.676

Representante Legal

CAMPUSLANDS S.A.S. BIC

NIT 901.628.406-1